
Załącznik nr 3 
UMOWA NR ………
WZÓR
zawarta dnia …………. r. pomiędzy ……. reprezentowanym przez …….. zwanym dalej Zamawiającym a …………………………., zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1
1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację projektu POIS. 05.01.00-00-399/12 „Zabezpieczenie  populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej Projektem, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 21.03.2013 r. nr POIS. 05.01.00-00-399/12, zwanej dalej Umową Dotacji.

2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli realizacji Projektu w zakresie i na zasadach określonych w wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji realizacji Projektu.

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu prowadzonych spraw. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy. 

§2
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie składające się z następujących zadań:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. opracowanie dokumentacji prac remontowo-budowlanych w Regionalnym Centrum Żubra w Mirosławcu oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód na:

a) modernizację schodów wejściowych  wraz z wylewką wraz z budową podjazdu - pochylni dla osób niepełnosprawnych,

b) modernizację 3 łazienek, w tym jednej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób z małymi dziećmi,

c) wymianę nawierzchni na ciągach komunikacyjnych stanowiących dodatkową powierzchnię wystawową (skucie i położenie nowej nawierzchni – płytki podłogowe),

d) modernizację oświetlenia - wymiana lamp, zamontowanie oświetlenia punktowego,

e) modernizację ścian w pomieszczeniach  wystaw  (5 pomieszczeń, w tym 2 ciągi komunikacyjne i 1 hol główny)

f) izolację pionową budynku wraz z ociepleniem fundamentów

g) organizację stałej wystawy wraz z przedstawieniem wizualizacji

h) instalacja sieci hot-spot (internet bezprzewodowy)

i) zagospodarowanie terenów zielonych  wraz z małą fontanną, ławeczkami i zielenią

2. opracowanie dokumentacji prac remontowo-budowlanych Punktu Informacji o Żubrach w Próchnowie, gm. Mirosławiec oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód na:

a) wzmocnienie i izolację fundamentów,

b) ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji,

c) ustawienie drewnianej wiaty turystycznej wraz z siedziskami

d) instalację hot spot (internet bezprzewodowy)

e) montaż i organizację stałej wystawy wraz z przedstawieniem wizualizacji

3. opracowanie i projekt ustawienia czterech witaczy informacyjnych w kształcie żubra, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w Mirosławcu, uzyskanie pozwolenia i uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego,

4. uzgodnienie projektów (opisanych w pkt. 1-3) z Zamawiającym, 

5. sporządzenie kosztorysów inwestorskich tak aby ceny obiektów nie przewyższały dotacji na ich realizację zgodnie z  harmonogramem Projektu, który jest załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia

6. uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do rozpoczęcia prac budowlanych (pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy)

§ 3
Wykonawca zrealizuje zamówienie w następujących terminach:

1. w części dotyczącej pkt 1 a) , 1 f) oraz 1 i)  do końca stycznia 2014 r.

2. w części dotyczącej pkt 1 b)- e), g), h) do 20 października 2013 r. 

3. w części dotyczącej pkt 2 e) do 20 października 2013 r.

4. w części dotyczącej pkt 2 a) do d) do końca stycznia 2014

5. w części dotyczącej pkt 3 wyznacza się termin do końca grudnia 2013 r.

§4
1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: ……. zł brutto, słownie: ……………………..złotych.

2. Wypłata należności nastąpi w 2 transzach w wysokości po ……. zł brutto w październiku 2013 r i po zrealizowaniu całej umowy po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Przekazanie należności na konto Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po przelaniu  przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, będące stroną Umowy Dotacji na konto Zamawiającego, płatności pośredniej i odpowiedniej transzy zaliczki zaplanowanej w harmonogramie Projektu, jednak nie później niż  30 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku
§ 5
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada, a za opóźnienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
§ 6
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego. 
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